## Отчет о проделанной работе за апрель (Черный ящик)

Успешно проведенные работы

1. Заказаны и получены основные комплектующие ВВ
2. Заказаны и изготовлены печатные платы устройста.
3. Собран 1 ВВ.
4. На 90% написана прошивка контроллера ВВ
5. Разработано и собирается устройство тестирования ВВ (Эмулятор электронных цепей автомобиля)
6. Определены способы управления ВВ с мобильного телефона
7. Определен протокол обмена с сервером.

Работы проведенные не полностью или не в срок

1. Не доставлены корпуса аккумуляторы и реле, причина – не поступили деньги поставщику. Проблема решена – деньги вернулись, комплектующие заказаны заново.
2. Не дописана прошивка окончание прошивки зависит от готовности сервера и ПО планшета, пока буду тестировать блоки автосигнализации и навигации.